Projekttitel:	Website2Book – Privatkopien selber erstellen	Datum:

Nr.:	Risikobeschreibung:	Wahrschein- / lichkeit in %	Indikator (Wie erkenne ich das eingetretene Risiko /Problem?):	Gegenmaßnahme:
1	Zeitverlust durch Zusammenführung des Codes.	40 %	Bei Zusammenführung können Bugs auftreten, die die möglichen Sprint Ziele verhindern können.	Eine gute Absprache, welche Dateien bearbeitet werden.
2	Fehlende Selbstständigkeit von Einzelpersonen des Scrum Teams.	25 %	Bei geplanten Tasks des akutellen Sprints nicht wie geplant vorgeht oder diese sogar auslässt. (DoD)	Die Daily Meetings einhalten & DoD einhalten.
3	Fehlende/Unzureichende Absprache von Tasks.	20 %	Zu wenig informationen für kommende Tasks → Probleme bei Ausführung	Die Daily Meetings & Task-Überarbeitung mit dem Projekt Owner
4	Schlechte Sprint-Ziel-Plannung. Einhaltung der Endziele wird schwierig.	30 %	Zu „viel“ Zeit für die kommenden Tasks.	Prognose der kommenden Sprint Ziele erstellen.­ Im Notfall Sprintziele hinzufügen.